Аренда общего имущества					УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 36

| № | Арендатор, предмет аренды | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | начислено за год | оплачено | долг | Расход арендной платы | Стоимость работ | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ВымпелКом» размещение оборудования | -11483,79 | 3600 | 3600 |  | Ремонт кровли 57,5м2 | 42101,52 | -36388,78 |
| 2 | УК Жилремстрой мастерская |  | 76400 | 76400 |  | Ремонт 1 под | 50040,45 |  |
| 3 | ЗЭТ Телеком размещение оборудования |  | 3168 | 3168 |  | Замена калачей 3 шт | 15931,02 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 83168 | 83168 |  |  | 108072,99 |  |

Перечень текущих ремонтов, выполненных на доме

| № п/п | Вид работ | Ед. изм | План | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | Факт | Сумма | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опиловка деревьев | М3 |  | -10723,41 | 1,5 | 2027,96 | -13374,07 |
| 2 | Замена кабеля | м |  |  | 13 | 3358,03 |  |
| 3 | Замена стекол | М2 |  |  | 4,4 | 3497,71 |  |
| 4 | Замена канализации | м |  |  | 4 | 3561,48 |  |
| 5 | Замена тр-да ду 76,63,20 | м |  |  | 5 | 5466,77 |  |
| 6 | Ремонт асфальта | М2 |  |  | 7,2 | 6633,72 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость ремонта | руб. | 21895 |  |  | 24545,66 |  |